**Metodologia: Ágil**

* P.O: Dillan
* Scrum Master: Xavier
* Daily: Terça, Quinta e Sexta,
* Planejamento de Sprint: quinta feira
* Sprint review: quinta
* Sprints semanais (sexta a quinta):
* Sempre com uma reunião na sexta na parte da noite:
  + - Uma parte com o objetivo de tratar e validar as tarefas que foram feitas pelos integrantes do grupo na semana;
    - Outra parte para definir e organizar as tarefas da próxima semana, com inicio logo após a reunião.
* Se possível, tentar fazer as tarefas em call (no mudo), pois se houver alguma dúvida, ela irá ser respondida imediatamente pelos outros integrantes;
* Comunicação via whatsapp ou na aula durante a semana para algum imprevisto, nova ideia, problema, etc...
* Tentar ir validando as tarefas com professores durante a semana.

Controle de Execução:  
Dailies: 3x por semana (terça, quinta e sexta)

Dentro delas:

Quinta – Sprint Review

Quinta – Planejamento de Sprint

Terça – 15 minutos antes da aula

Quinta – durante o tempo na aula de P.I

Sexta – 30 minutos